| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 林彤 | 时间 | 2026.3.20 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 完成项目计划书 - 确认团队分工，对任务进行简单分解，确认后续工作 - 进行简单的需求分析 未完成的内容： 1.完成软件需求规格说明书 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 暂无 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 及时沟通，分工明确，保证高效推进项目 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 本地LLM部署，检索核心技术预研验证 - 对需求进行分析，拆解，分工指派到每个人 - 对前后端框架的搭建，接口定义，UI原型设计 |  |  |  |  |