| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 魏杨广 | 时间 | 2026/4/1 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 组织小组讨论后续分工，明确各模块分工与时间节点。 - 再次修改软件需求规格说明书，细化各部分内容。 - 完成了需求规格评审答辩，顺利推进项目阶段性工作。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 项目整体进度整体偏快，部分环节时间安排可能会导致相关关键步骤的遗漏。 - 软件需求规格说明书内容在细节方面仍有提升空间，需进一步补充完善。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 加强项目进度跟踪，细化各阶段时间节点，提升进度可控性。 - 注重项目细节打磨，鼓励成员在后续工作中提升质量标准，确保项目成果质量。 |  |  |  |  |
| 小组工作总结 | 本周小组围绕项目需求阶段开展了系统性工作，取得以下进展： - 分工明确，协同推进：通过小组讨论，进一步明确了各模块的分工，设定了具体的时间节点，提升了团队协作效率。 - 文档质量提升：对软件需求规格说明书进行了第二轮修改，内容结构更加完整，细节部分得到了补充与优化。 - 阶段性成果顺利验收：完成了需求规格评审答辩，项目阶段性目标达成，为后续开发奠定了良好基础。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 下周小组将聚焦于软件过程管理的规范与执行，具体安排如下： - 制定项目过程管理计划 - 明确项目各阶段（设计、编码、测试等）的关键活动与产出物。 - 设定合理的时间节点与检查点，确保过程可控。 - 完善配置管理机制 - 确定文档与代码的版本管理规范。 - 建立变更控制流程，确保需求变更可追溯、可评估。 - 建立项目跟踪与沟通机制 - 设立每周进度同步会，跟踪任务完成情况。 - 使用项目管理工具记录任务状态与风险。 - 开展过程质量检查 - 对照软件过程管理规范，初步评估当前项目过程执行情况。 - 识别潜在过程风险，制定应对措施。 |  |  |  |  |