| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李宣莹 | 时间 | 2026.4.28 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 完成了系统设计规格（SDD）初稿，主要包括架构/总体设计、功能设计、接口设计、性能指标设计和其他设计等 - 根据上周UI设计，和各模块负责人协调，初步完成模块间接口与UI的适配对齐 未完成的内容： 尚未进行SDD的小组评审 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 部分模块接口细节仍存在调整，导致UI个别界面需返工优化 - SDD在格式方面存在规范性问题，参考上节课老师对其他组评审反馈，目前初稿距离规范标准仍有差距 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 和各个模块的负责人及时同步接口变更与UI调整需求 - 严格按照老师的要求和标准的SDD模板来进行本组SDD的修改 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 进行SSD的评审，根据老师的反馈进行修订 - 配合评审结果，优化UI设计细节，确保与最终模块接口完全适配 - 推进项目配置管理与文档提交规范化 |  |  |  |  |