| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李宣莹 | 时间 | 2026.5.19 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 参与小组会议，完成本周后端编码工作量汇报，配合团队微调开发分工 - AI模型由Qwen向DeepSeek-V4切换部署，来解决上一周的响应时间长的问题 - 微调了前端的UI设计 - 完成第一轮的测试，修复部分前后端交互和模型调用的相关bug |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 前后端部分接口字段、返回格式不统一，接口尚未完全对齐 - 云端模型接入后，后端缺少高并发场景下的稳定性测试 - 数据库向量存储结构有待优化，适配后续知识库扩充难度较大 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 统一前后端接口规范，修改接口参数，完成接口对齐工作 - 增加模型并发测试，优化后端异步处理，提升模型调用稳定性 - 提前规划向量数据库结构，为后续知识库扩充做好铺垫 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 根据分工继续进行编码工作 - 配合前端完成全部接口对齐，统一数据交互格式 - 对DeepSeek云端模型进行压力测试，优化后端调用链路 - 调整数据库结构，为重建向量数据库、扩充知识库提供支持 |  |  |  |  |