| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李宇 | 时间 | 2026.5.19 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 参与小组会议，汇报本周后端开发进度，并配合团队对开发分工进行适当调整。 - 将AI模型从Qwen切换为DeepSeek-V4进行部署，以解决上一周期响应延迟较长的问题。 - 对前端界面细节进行了优化调整。 - 完成首轮测试，修复了部分前后端数据交互及模型调用相关的问题。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 前后端在部分接口字段与返回格式上仍存在不一致，接口整体尚未完全对齐。 - 云端模型接入后，后端在高并发场景下的稳定性尚未充分验证。 - 当前数据库中的向量存储结构不够合理，后续知识库扩展存在一定难度。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 规范前后端接口标准，统一参数定义与返回结构，尽快完成接口对齐。 补充模型并发调用测试，优化后端的异步处理机制，提升模型服务的稳定性。 提前设计向量数据库的存储结构，为后续知识库规模扩展做好技术铺垫。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 按当前分工持续推进编码任务。 - 配合前端完成全部接口的对齐工作，统一数据交互格式。 - 对DeepSeek云端模型开展压力测试，并优化后端调用链路。 - 调整数据库结构，为向量数据库的重构与知识库扩展提供支撑。 |  |  |  |  |