| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 彭嘉辉 | 时间 | 2026/3/11 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： 1. 参与小组分组与组长推选工作 2. 共同确定项目主题与核心方向 3. 共同完成项目计划书初稿 未完成的内容： 目前仍处于规划阶段，项目的技术栈还未完全确定。 等待进一步讨论项目的改进方案与技术选型。 等待进一步讨论小组分工。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 技术方案与架构设计尚未启动，影响后续开发推进。 小组分工尚未明确，项目具体实施计划还需讨论。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 小组集中商议，快速确定项目技术栈。 2. 小组会议了解各个成员的个人技术栈，确定小组分工。 3. 进一步完善 GitHub 仓库，进行项目版本管理，规范协作流程 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 1. 参与技术方案讨论，完成技术栈选型定稿 2. 进一步讨论小组各个成员擅长的技术栈，完成分工。 3. 细化项目计划书，拆解开发任务，制定详细执行计划 |  |  |  |  |