| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 彭嘉辉 | 时间 | 2026/5/6 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 完成系统设计文档小组评审 - 进一步汇总并优化完善系统设计文档，准备根据评审意见进一步修改优化。 - 小组讨论，完成代码工作量划分，明确三周开发计划 - 根据先前的技术demo，搭建后续代码编写框架。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 根据评审反馈意见，性能指标和接口设计方面仍需进一步优化 - 整体开发进度与开发计划合理性需要进一步评估 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 根据反馈意见，进一步优化系统设计文档 - 根据本周代码开发进度，小组讨论，进一步评估和完善开发计划 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | - 根据反馈意见，进一步优化系统设计文档 - 根据目前已搭建的代码框架，进一步推进代码开发工作，初步实现核心业务逻辑 - 小组讨论，根据当前代码开发进度，进一步完善开发计划。 |  |  |  |  |