| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李宣莹 | 时间 | 2026.5.11 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 配合小组完成软件编码工作量微调，同步汇报工作进度 - 基本完成前后端代码编写和Qwen模型的本地部署 - 进行初步的功能测试，排查并修复存在的简单的bug |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 本地部署Qwen3-0.6b模型响应速度慢，模型运算能力较弱，未达到计划书中的预期 - 部分接口不一致 - 后端部分代码逻辑冗余，代码结构仍需优化规整 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 尝试云端api的大模型部署方案看是否能降低时延 - 统一接口规范，完成接口对齐调试工作 - 精简后端冗余代码，优化代码结构，提升接口运行效率 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 根据分工继续进行编码工作 - 完成前后端的接口对齐，统一接口请求参数与返回格式 - 配合ai云端调用链路，修改后端对接代码，降低模型响应延迟 - 对代码进行自查优化，持续排查并修复隐藏bug |  |  |  |  |