| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 程佳薇 | 时间 | 2026/5/5 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 1.完成了软件设计文档的评审答辩，根据意见继续修改完善了文档。 - 2.根据编码部分的工作计划分配，完成第一周的编码计划，进行编码框架的搭建。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 1.根据SDD评审意见，SDD文档在性能设计和接口设计方面仍需修改和完善 - 2.需要最后确定是本地部署还是云端部署 3.编码部分任务分解和分配的合理性仍需进一步验证 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 对SDD性能设计和接口设计部分进行修改和完善 - 尽快确定LLM部署方案 - 评估和完善开发计划 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 最终完善SDD，对性能设计和接口设计部分进行修改和完善 - 根据开发计划完成第二周的编码部分，初步实现核心业务逻辑 - 进一步审查、评估和完善开发计划 |  |  |  |  |