| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李宇 | 时间 | 2026.3.24 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： 进行了项目组会，进一步完善项目计划书撰写 确定了项目开发环境，分配了组内各个成员角色，制定了项目开发计划 未完成的内容： 实际开发工作：系统需求规格说明书 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 暂无。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 注重项目更多细节，鼓励提升项目质量 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 第一阶段：项目启动与规划（第 1-2 周） 第二阶段：需求分析与软件设计（第 3-4 周） 第三阶段：核心功能开发（第 5-9 周） 第四阶段：系统集成与测试（第 10-11 周） 第五阶段：系统优化与部署运行（第 12-13 周） |  |  |  |  |