| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李宣莹 | 时间 | 2026.4.5 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 参与小组组会，讨论项目各个模块的分工和时间点 - 继续进行需求分析，形成完成的SRS 未完成的内容： 尚未进行需求分析的评审 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 根据老师对各组需求分析的评审意见，发现目前小组的SRS还存在细节上的问题 - 目前项目的整体进度略快，部分模块的完成时间点不明确 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 改善SRS的细节问题，主要是规范性 - 进一步讨论、细化后续的项目计划 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 进行需求分析的评审 - 完善SRS - 制定项目过程管理计划，同时完善配置管理机制 |  |  |  |  |