| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 魏杨广 | 时间 | 2026/5/6 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 软件编码工作量汇报 - 软件编码工作量划分微调 - 基本完成主体功能模块 a. 前端页面设计和后端服务设计 b. Qwen模型部署 - 做出初步的测试和bug修改 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 本地部署Qwen3.0-0.6b响应很慢，达到了10s级 - 部分接口没有对齐 - 页面设计不够特别美观 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 持续探究是否存在更好的前端页面设计 - 接口对齐 - 或许尝试采用模型api部署方案从而降低时延 |  |  |  |  |
| 小组工作总结 | 本周小组围绕项目需求阶段开展了系统性工作，取得以下进展： - 软件编码工作量总结与分工微调：完成了编码工作量的整体汇报，并对组内任务划分进行了小幅优化。 - 主体功能模块基本落地： a. 前端页面与后端服务的设计工作均已完结。 b. 成功部署Qwen模型，支撑核心能力。 - 初步测试与缺陷修复：开展了首轮功能测试，并对暴露出的bug进行了修复处理。 - 现存问题与后续改进计划： a. 本地部署的Qwen3.0-0.6b模型响应偏慢（约10秒级），计划切换至模型API部署方案以降低时延。 b. 部分接口存在不一致问题，后续将推进接口对齐工作。 c. 页面视觉效果尚待提升，将持续调研更优的前端设计风格 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 下周小组将聚焦于软件过程管理的规范与执行，具体安排如下： - 按照软件代码分工任务有序开展后续工作 - 根据开发模型/模式选择详细设计与编码实现 - 下课前检查各成员的实际工作量，然后根据实际情况进行评估和有序再划分 |  |  |  |  |