| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 魏杨广 | 时间 | 2026/5/27 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 测试相关文档编写和优化 - 设计完成相关测试用例，分派成员测试 - 代码bug解决，实现局域网互访，从而实现CORS - 完成答辩准备工作 - 完成答辩PPT - 提交git相关目前有的文件，配置文件管理 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 相关功能需求不能够100%完成 - 当前页面设计在视觉效果上仍有提升空间。 - 手机验证码功能未能实现 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 需求优先级管理：采用MoSCoW法划分需求核心与辅助功能，优先保障100%完成关键功能，非核心功能可降级或延后。 - 预留技术缓冲时间：为高难度功能（如第三方短信接入）预留20%–30%的排期缓冲，提前验证外部服务可用性，避免临近交付无法实现。 - 引入UI规范与组件库：统一使用成熟的组件库（如Ant Design、Element Plus）和设计规范，减少自定义样式，提升视觉一致性。 - 分阶段视觉评审：在设计阶段出高保真原型供评审，开发中期邀请非组内成员提供视觉反馈，迭代优化后再定稿。 - 备选方案机制：对依赖外部服务的功能（如手机验证码），提前准备备用方案（演示模式模拟），确保核心流程可展示。 |  |  |  |  |
| 小组工作总结 | 本周小组工作汇报： - 测试文档已完成编写与优化，测试用例设计完毕并分派给成员执行。 - 解决了代码中的Bug，实现了局域网互访及CORS跨域配置。 - 完成答辩前的各项准备工作，并制作了答辩PPT。 - Git仓库中的相关文件已提交，完成了配置管理。 - 当前仍存在部分功能需求未能100%实现，页面视觉效果也有待提升。 - 此外，手机验证码功能尚未完成。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 下周工作计划： - 准备答辩 - 倾听老师对本项目的完整评价和指导意见，总结经验 - 总结本学期安排，召开项目总结会 |  |  |  |  |