个人报告

智教魔方：大模型驱动的智能教学实训平台

| 学 院： | 软件学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 软件工程 |
| 姓 名： | 李宣莹 |
| 学 号： | 2023141461216 |

日期：2026年6月11日

项目基本情况

“智教魔方”是一个大模型驱动的教学全链路智能体应用。该平台面向高校教学场景，致力于通过先进的检索增强生成技术与大语言模型，深度赋能教师与学生两端。在教师端，平台提供智能备课设计、智能考核生成、智能批改以及学情数据分析等核心功能，显著提升教学效率。在学生端，平台构建了在线学习助手与实时练习评测助手，实现了个性化的疑问解答与随练纠错。

系统采用前后端分离架构，前端基于 Vue3 与 Naive UI 构建，后端采用 FastAPI 异步框架。核心 AI 能力依赖于 LLM 以及 ChromaDB 向量数据库构筑的 RAG 核心引擎。平台旨在通过智能化手段，降低教师工作负担，同时提升学生的个性化学习体验。

承担的主要工作情况

我在项目中主要承担了系统UI设计、前端部分页面开发、后端接口开发、接口测试与文档模板建设、项目文档编写以及课程汇报PPT制作等工作，覆盖了从设计到编码、测试再到交付材料准备的多个环节。

设计阶段，我负责了智教魔方各端界面的整体视觉方案设计，涵盖教师端、学生端和管理端的核心页面布局、功能模块分布、配色风格与基础交互流程。我完成了主要界面的原型设计，并将设计稿导出为图片素材，统一整理后上传至项目GitHub仓库的文档文件夹，建立了独立的UI设计资源目录，方便组内成员在开发过程中随时查阅和对照。

编码阶段，我基于Vue3参与了前端部分页面的开发实现，将设计稿转化为实际代码，完成了页面结构与基础交互逻辑的编写，后续样式细节与版面优化由组内同学进一步完善。同时，我基于FastAPI框架承担了多个业务接口的开发工作，重点实现了前后端数据交互的核心链路。我负责编写接口的请求处理逻辑、入参校验与响应封装，定义了统一的状态码与返回格式，确保前端能够稳定接收数据。具体包括登录认证、智能备课数据提交、练习评测结果返回等接口的实现，同时处理了异步请求与异常捕获，配合前端完成了多轮联调，保障了接口的基本可用性。

测试环节，我使用Postman对后端提供的各类接口进行系统性功能测试，覆盖正常请求、参数缺失、权限异常等多种场景，验证接口的返回状态、数据结构与业务逻辑正确性。此外，我发现组内初期编写的测试文档格式各异，编号不连续、步骤描述随意、结果记录缺失，汇总时极难整理。于是我主动整理了一套测试文档模板，统一了测试用例的编号规则、前置条件、操作步骤、预期结果与实际结果的记录格式，提升了测试文档的规范性与可读性。

在文档和汇报材料准备方面，我参与了项目计划书、系统需求说明书、软件系统设计文档和项目测试文档的编写工作，负责其中部分章节的撰写与内容整合。同时，我参与了文档编写规范的讨论与制定，对标题层级、字体字号、图表编号、文件命名等格式要求提出了具体建议，确保最终提交的材料整齐统一。此外，我还参与了课程汇报PPT的制作，主要负责管理员端的功能和页面ppt内容，配合组内完成课堂展示。

项目实施中遇到的问题及处理结果

问题一：大模型响应时延过长与方案调整

项目初期我们计划使用本地Qwen模型量化部署或云端API调用。在实际验证阶段，本地模型在电脑上推理速度极慢，单次响应经常需要等待十几二十秒，用户几乎无法正常使用；而最初选用的Qwen API在高峰期同样存在明显延迟，频繁出现请求超时。这一问题直接影响了智能备课、实时问答等核心功能的交互体验。

经过课上讨论与小组商议，我们决定尝试切换至DeepSeek V4 Flash API。我负责调整后端接口的调用配置，具体包括修改请求地址、适配新的请求体格式、重写响应解析逻辑，并配合前端完成流式输出效果的适配。切换完成后，模型平均响应时延从原来的十余秒大幅降低，首字呈现时间缩短到一两秒，基本满足了实时交互需求，系统可用性得到显著改善。

问题二：CORS跨域代码缺陷与局域网互访实现

前后端联调阶段，前端页面频繁无法访问后端接口，浏览器控制台持续提示跨域错误。排查后发现，这一问题源于FastAPI后端跨域中间件的代码配置存在缺陷，加上开发期间大家各自使用电脑调试，前端IP地址和端口不固定，导致请求被持续拦截，联调工作几乎无法推进。

我通过修改后端跨域中间件的相关代码，在配置中显式增加了允许局域网内前端访问的IP地址与端口范围，实现了开发环境下前后端的局域网互访互通。修改后，前端能够稳定调用后端接口，CORS报错完全消除，联调工作得以顺利进行。后续生产环境则通过统一域名代理进一步规避了跨域风险。

问题三：接口数据格式不稳定与解析异常

集成测试过程中，我发现部分接口在边界情况下返回的数据格式不稳定，与前端预期不符。比如智能批改接口在返回空结果或包含特殊字符时，数据结构会出现字段缺失或类型错误，前端页面因此解析出错甚至无法正常显示；模型有时还会返回不规范的JSON数据，例如多余换行或字段嵌套异常，后端直接抛出解析错误并返回服务器异常。

针对这一情况，我配合调整了接口的响应结构，统一了正常与异常情况下的返回格式，增加了关键字段的必填校验与默认值填充。同时在前端补充了错误降级处理，当数据异常时自动展示提示信息，避免因单条数据错误导致整个页面卡死。后端也加强了输出内容的清洗过滤，对模型返回的原始数据进行格式校验与兜底处理。修复后接口成功率与系统稳定性均有明显提升，连续测试期间未再出现类似崩溃。

问题四：测试文档格式混乱与模板建设

项目初期组内成员编写测试文档时习惯各异，编号方式有的用数字有的用字母，测试步骤有的详细有的简略，预期结果与实际结果有时混在同一栏，汇总时格式混乱、难以查阅。这一问题在测试环节后期逐渐暴露，影响了问题追溯与报告整理。

作为接口测试负责人，我整理了一套完整的测试文档模板，明确规定了测试用例的编号方式采用统一前缀加三位数字，前置条件必须列出环境状态与准备数据，操作步骤按序号逐条书写，预期结果与实际结果分栏记录，发现问题时还需标注缺陷等级与修复状态。我使用该模板对登录、智能备课、练习评测等核心接口逐一执行测试，详细记录发现的问题并跟踪修复。模板在组内统一推行后，测试文档的整齐度与复查效率显著提高，最终提交的材料格式一致、内容清晰。

参与项目过程的体会与项目评价

这次实践让我第一次完整经历了从需求到交付的全过程，很多体会是在课本里读不到的。做UI设计时，我原本以为只是规划几个页面，但后来发现，设计稿里的一个按钮位置、一种颜色定义，都会直接影响后续开发的效率和最终的用户体验。写后端接口时，我更感受到前后端不是割裂的两块工作，而是需要持续对齐预期的协作过程，一个字段的歧义或者一次返回格式的疏忽，就能让联调卡住很久。转去做测试时，我又换了一个视角审视自己写的代码，发现很多平时觉得不会出问题的边缘场景，恰恰是bug最容易出现的地方。整理测试文档模板看起来是件小事，但能让整个小组的材料整齐划一，方便复查和追溯，这种隐性工作其实和写代码一样重要。整个项目推进过程中，每周的小组讨论和课上交流让我感受到，遇到问题有人一起商量、各自从不同的角度提建议，比一个人单打独斗要踏实得多，也更有成就感。

智教魔方选择将大模型和RAG技术引入高校教学场景，这个选题本身很贴合当下的需求。当前人工智能与教育融合是大势所趋，教师备课负担重、学生个性化反馈不足、教学数据难以量化分析，这些都是真实存在的痛点。系统用AI辅助教师出题、批改作业、分析学情，用RAG技术让大模型基于校内知识库回答专业问题，方向选得准，也有实际应用价值。技术层面，FastAPI加Vue3的组合足够轻量灵活，DeepSeek API的接入让大模型能力真正落地，而不是停留在概念演示层面。当然，项目也留下了一些遗憾，比如手机验证码功能因条件限制未能实现，系统目前主要面向PC端，移动端适配和高并发压力测试都没有来得及开展。但作为一个课程项目，能在有限时间内把核心链路跑通，做出可以实际演示和交互的系统，整体完成度是令人满意的。

回头看，这次实践留下的不只是几份文档和代码，更多的是对团队协作、工程规范和真实开发节奏的具体体感。这些经验会让我以后面对新的项目时，更清楚自己该做什么、该怎么做，也更懂得在团队里如何配合与推进。