| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李宇 | 时间 | 2026.3.15 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： 确定项目主题、大致功能 完成项目计划书初稿，明确了项目背景、目标用户及预期成果 未完成的内容： 技术选型 架构设计 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 功能优先级模糊。计划书中功能列表较多，暂未明确核心功能边界，容易导致开发范围蔓延。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 快速原型验证：在本周内商议，尽快确定技术选型。 - 优先级排序： 重新梳理功能列表，锁定第一阶段的交付核心。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 技术方案定稿 - 架构设计： - 绘制系统架构图、业务流程图。 - 完成数据库物理模型设计。 - 搭建项目基础脚手架（初始化代码仓库）。 - 项目计划书细化： - 根据确定的技术栈，重新拆解开发任务，制定详细计划。 |  |  |  |  |