| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李宣莹 | 时间 | 2026.5.5 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 作为主讲人，完成软件设计文档（SDD）的答辩工作。 - 根据小组的分工，明确个人后端开发的角色，并按照团队指定的三周项目开发计划，落实第一周的开发任务，完成项目后端初步框架搭建。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 根据答辩后老师的建议，本次SDD文档在性能指标和接口设计方面仍存在不规范问题。 - 尚未最终决定LLM是云端部署还是本地部署。 - 现阶段项目的代码工作初步启动，整体开发进度的合理性尚未得到验证。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 按照老师评审反馈，改进SDD文档，主要是性能指标、接口设计两大章节 - 配合团队研讨LLM部署方案，结合项目使用场景、运行效率、开发成本等维度分析本地部署与云端部署的优劣，尽快确定最终部署方案，解锁后续开发工作。 - 严格遵循团队三周开发时间节点，同步个人后端开发进度。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 根据老师最终评审反馈，逐条整改文档性能指标、接口设计等问题，完成文档优化与自查 - 基于已搭建的后端框架，持续完善数据库结构设计，开发基础FastAPI接口，初步实现核心业务逻辑，同步完成代码异步优化、基础权限控制搭建 - 参与团队部署方案研讨，确定LLM本地/云端部署方式，完成对应开发环境的初步配置，为模型接入项目做好准备。 - 严格遵守团队项目配置管理要求，统一代码提交、文档更新规范，配合组长完成本周工作量核查，根据团队进度动态调整个人开发任务。 |  |  |  |  |