| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 林彤 | 时间 | 2026.5.6 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 参与项目小组会议，完成上周工作复盘与下周开发计划讨论、任务拆解与分工。 - 完成智教魔方项目开发环境搭建与配置，包括依赖安装、目录结构规范、基础工程初始化。 - 完成前端项目国际化（i18n）多语言体系搭建，接入中文、英文、高棉语（km-KH），实现语言切换与全局翻译函数封装。 - 完成Vue 自定义指令开发，实现登录校验、网络状态检测、权限控制三大指令，并统一注册挂载。 - 完成系统主题与样式基础建设，封装中国传统色库、页面切换动画、全局样式重置、滚动条美化。 - 完成用户管理模块接口封装，实现用户列表获取、登录、验证码、用户信息、路由权限等 API 请求函数。 - 完成项目核心类型定义（TypeScript），覆盖用户账户、角色权限、题目生成、答案批改、课程计划、在线问答等业务类型。 - 完成请求库封装，基于 Axios 实现统一请求、响应处理、Loading 状态、Hook 式请求调用。 - 完成项目入口初始化逻辑，实现 Pinia 状态管理、路由、国际化、自定义指令、样式资源的按序挂载。 未完成的内容： - 项目完整业务代码开发 - 后端接口联调与真实数据对接 - 页面交互与 UI 视觉完善 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 部分 TypeScript 类型定义需与后端字段进一步对齐。 多语言翻译内容需根据业务场景补充优化。 真实接口联调尚未开展，Mock 数据暂时代替使用。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 提前与后端对齐接口字段、返回结构、错误码，降低联调成本。 - 按模块推进单元测试，保证基础功能稳定性。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 开展用户管理、权限控制、教师账户管理模块的详细设计与编码实现。 - 对接后端真实接口，完成登录、用户列表、权限路由等功能联调。 - 完善教学计划生成、考核题目生成、自动批改、在线问答等核心业务的类型与接口。 - 推进项目文档规范化，统一版本管理、目录结构、交付标准。 - 完成主题配置、页面动画、布局交互等视觉体验优化。 - 编写单元测试，保证代码质量与可复用性。 |  |  |  |  |