| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 魏杨广 | 时间 | 2026/4/29 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 软件设计文档答辩 - 软件编码工作量划分 - 后续软件项目实践时间节点质量要求保证 a.第一周初步搭好框架 b.第二周基本完成项目主体功能 c.第三周完成项目完整功能，改完所有bug，并进行合理的测试和压力测试 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 设计文档对于性能指标方面的设计不是很合理 - 本地部署或者云端部署需要敲定一个方案 - 代码工作进度不知道是否合理 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 结合老师上课指出的性能设计方面、接口设计方面的问题进行合理的修改 - 本地部署或者云端部署敲定一个方案 |  |  |  |  |
| 小组工作总结 | 本周小组围绕项目需求阶段开展了系统性工作，取得以下进展： - 已完成软件设计文档答辩 - 已根据答辩反馈整理修改意见，重点针对性能指标与接口设计 - 已完成软件编码工作量划分，明确各成员模块责任 - 已制定后续三周项目时间节点与质量要求 - 第一周：初步搭建项目框架 - 第二周：基本完成项目主体功能 - 第三周：完成全部功能，修复所有Bug，进行功能测试与压力测试 - 识别出现存问题：设计文档中性能指标设计不够合理 - 识别出现存问题：本地部署与云端部署方案尚未敲定 - 识别出现存问题：当前代码工作进度的合理性有待验证 - 计划根据老师上课指出的性能设计、接口设计问题对设计文档进行修改 - 计划在本周内敲定本地部署或云端部署的具体方案 - 将按三周计划对照实际编码进度，动态评估并调整工作量安排 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 下周小组将聚焦于软件过程管理的规范与执行，具体安排如下： - 按照软件代码分工任务有序开展后续工作 - 根据开发模型/模式选择详细设计与编码实现 - 下课前检查各成员的实际工作量，然后根据实际情况进行评估和有序再划分 |  |  |  |  |