个人报告

智教魔方：大模型驱动的智能教学实训平台

| 学 院： | 软件学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 软件工程 |
| 姓 名： | 魏杨广、彭嘉辉、李宇、李宣莹、程佳薇、林彤 |

日期：2026年5月28日

目录

第一章 总论	3

1.1 文档目的	3

第二章 项目测试流程	4

2.1 测试过程	4

2.2 测试范围	4

第三章 测试方法及里程碑	5

3.1 测试程序	5

3.2 测试用例设计	6

3.3 测试实施过程	7

3.4 测试方法综述	7

第四章 测试组织	8

4.1 测试团队结构	8

第五章 资源需求	9

5.1 硬件环境	9

5.2 软件环境	10

- 第一章 总论

文档目的

本测试计划主要有两类受众：测试管理人员和测试人员。测试管理人员根据该测试计划制定进一步的计划、安排（工作任务分配、时间进度安排）和控制测试过程；测试人员根据该测试计划中制定的范围、方法确定测试需求、设计测试用例、执行和记录测试过程并记录和报告缺陷。本文档主要阐述智教魔方——大模型驱动的智能教学实训平台测试过程中的一些细节，为测试工作提供一个框架和规范：

- 确定项目测试的策略、范围和方法；

- 使项目测试工作的所有参与人员（测试管理者、测试人员）对本项目测试的目标、范围、策略、方法、组织、资源等有一个清晰的认识；

- 使项目测试工作的所有参与人员理解测试控制过程；

- 从策略角度说明本项目测试的组织和管理，指导测试进展，并作为项目测试工作实施的依据；

- 本文档是本项目测试整个过程进行的依据、规范和标准；

在测试过程中，项目人员严格按照本文档的制定的规范去执行。

项目测试流程

测试过程

图1 测试过程流程图

测试范围

智教魔方——大模型驱动的智能教学实训平台整体模块，详情查看附件《软件需求规格说明书》与《软件设计文档》。

测试范围覆盖：

- 用户认证模块：教师/学生/管理员三角色登录、注销、Session 会话管理、权限控制（RBAC）

- 教师服务端：智能备课设计（非流式/流式）、智能考核生成、试卷生命周期管理（草稿→发布→批改）、学情数据分析

- 学生服务端：基于 RAG 的智能问答（非流式/流式）、随练题目生成与提交、试卷获取与作答

- 管理服务端：用户账户管理、资源元数据维护、系统数据大屏概览

- RAG 核心引擎：教学资料上传与入库、文本切分与向量化、ChromaDB 向量检索、知识库构建与增量更新

- 大模型服务层：DeepSeek V4 Flash API 异步调用、Prompt 拼接、流式响应（SSE）、智能批改评分

- 数据存储层：MySQL 8.0 业务数据库一致性、ChromaDB 嵌入式向量索引、本地 Markdown 文件存储映射

测试方法

测试程序

| 测试程序 | 测试任务 | 测试环境 | 分配人员 | 时间\天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 用户认证、教师备课/考核/批改、学生 RAG 问答/练习/试卷作答、管理员用户/资源/大屏管理 | 测试环境 | 魏杨广、彭嘉辉 | 4 |
| 性能测试 | DeepSeek 文本推理时延、ChromaDB 向量检索时延、登录/读接口并发、LLM 密集型接口负载、峰值突增、长时稳定性 | 测试、预发布环境 | 李宇、程佳薇 | 4 |
| 接口测试 | 认证接口、班级管理 CRUD、教学资源/计划 CRUD、考核题/练习生成、试卷生命周期、LLM 核心服务（非流式/流式）、系统管理/导出 | 测试、预发布环境 | 李宣莹、林彤 | 5 |
| 文档介质一致性测试 | 资源元数据与文件存在性、文件内容与导出接口一致性、生成资源路径有效性、删除同步性、metadata 与内容类型匹配 | 预发布环境 | 魏杨广、彭嘉辉 | 3 |
| 自由操作测试 | 备课异常流程、多角色并发、移动端适配、日志完整性、浏览器兼容性、路由权限、文件手动删除、知识库构建异常、并发登录、网络中断、管理员删除正在使用资源、知识库未重建一致性 | 预发布环境 | 李宣莹、林彤、程佳薇 | 2 |

测试用例设计

本次测试的测试案例，是在经过需求培训后，由测试人员根据产品部对需求的介绍和自己对需求的理解按照系统层次结构组织编写。

- 本需求案例的编写采用黑盒测试常用的分析方法设计用例；

- 对于每一个测试用例，测试设计人员应为其指定输入（或操作）、预期输出（或结果）；

- 每一个测试用例，都必须有详细的测试步骤描述；

- 本次测试设计的所有测试用例均需以规范的文档方式保存；

- 在整个测试过程中，可根据项目实际情况对测试用例进行适当的变更；

- 测试用例中测试数据的准备，在结合整个业务场景设计。

测试用例编号规范：

| 前缀 | 含义 |
| --- | --- |
| FT-xxx | 功能测试（Functional Test） |
| PS-xxx | 性能测试（Performance Test） |
| SDD-I-012-xxx | 接口测试（Interface Test） |
| CT-xxx | 文档与介质一致性测试（Consistency Test） |
| FR-xxx | 自由操作测试（Free Run Test） |

测试实施过程

本项目由 5 位测试人员负责智教魔方——大模型驱动的智能教学实训平台项目的模块与流程的测试，实施过程如下：

- 准备测试所需环境（初始化 MySQL 基础数据表，向 data/docs/ 目录导入小于 100MB 的标准教学文档，启动后台 FastAPI 服务及前端 Web 应用）

- 准备测试所需数据（教师/学生/管理员测试账号、标准教学资料 PDF/DOCX、Mock LLM 响应数据）

- 按照系统运行结构执行相应测试用例

- 记录测试过程和发现的缺陷

- 报告缺陷

测试方法综述

本项目测试包括：

- 功能测试：验证教师智能备课设计（基于意见修订）、智能考核生成、试卷发布与批改，学生 RAG 智能问答（基于本地知识库）、随练题目生成与提交、试卷获取与作答，管理员用户创建、资源元数据维护、数据大屏概览等核心业务流程的正确性。

- 性能测试：测试 DeepSeek V4 Flash 文本推理单次响应时间（目标 <3s）、ChromaDB 向量检索响应时间（目标 <500ms）；使用 JMeter 模拟登录接口并发（N=50）、受保护读接口吞吐（N=200）、LLM 密集型接口负载（N=10，Mock 时 N=50）、学生提交试卷并发（N=50）；执行峰值突增测试（基线 50→30s 内升至 1000→持续 60s→回落）与长时稳定性测试（Soak，混合流量 80%读/15%生成/5%写，N=50，持续 4 小时）。

- 接口测试：覆盖 RESTful 路由状态码、请求/响应参数校验、三角色 RBAC 权限控制（401/403/404）、异常容错；重点验证 LLM 流式接口（SSE）响应格式、RAG 检索引用片段（citations）结构、试卷自动批改评分逻辑。

- 文档介值一致性测试：检验 MySQL 资源元数据记录与本地 Markdown 文件存在性一致性；验证资源文件内容与 /resources/content 导出接口返回内容一致性；测试生成资源创建后 file_path 路径有效性；验证删除操作后数据库与磁盘文件同步删除；核对 resource_type metadata 与实际文件内容类型匹配。

- 自由操作测试：在备课界面快速连续点击"生成"测试防抖/幂等；三浏览器同时登录不同角色测试会话隔离；Chrome DevTools 移动视图测试响应式布局；手动删除 Markdown 文件后测试系统容错；向 data/docs/ 放入损坏 PDF/超 100MB 文件测试知识库构建异常处理；提交过程断网测试幂等与重复提交防护。

测试组织

本章主要描述测试团队的结构和职责，测试参与人员的功能划分，以及各自的联系方式等

测试团队结构

| 工作 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试计划 | 魏杨广 | - 组织测试培训 - 制定测试计划 - 需求、用例审核 - 控制测试进度 - 与相关部门、人员沟通 |
| 测试制定 | 彭嘉辉 | - 制定测试需求 |
| 测试设计 | 李宇、李宣莹、程佳薇 | - 设计测试用例 - 准备测试数据 |
| 测试执行 | 魏杨广、彭嘉辉、李宇、李宣莹、程佳薇、林彤 | - 按计划执行测试用例 - 记录执行过程 - 提出纠正建议措施 - 记录、报告所发现的缺陷 |
| 测试分析 | 魏杨广 | - 分析测试结果 - 编写成测试分析报告 |

资源需求

硬件环境

| 设备 | 配置 |
| --- | --- |
| 测试终端电脑 | CPU：Intel(R) Core(TM) i7-14650HX RAM：16.0 GB 存储系统：SSD 固态硬盘 操作系统：Windows 11 |

软件环境

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 底层数据存储组件 | MySQL 8.0, ChromaDB（嵌入式 SQLite3 架构） |
| 客户端运行环境 | Google Chrome / Microsoft Edge |
| 代码开发 | Visual Studio Code |
| 接口测试 | 接口测试 |