| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 程佳薇 | 时间 | 2026/5/12 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 根据编码部分的工作计划分配，完成第二周的编码计划，负责前端尤其是导航部分逻辑的编写以及前端其他逻辑编写，并根据组员的建议进行修改。 - 同步进行单元测试，修改若干功能不完善的地方 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 部分接口定义不一致，影响前后端协作 2. 后端部分代码逻辑重复，整体结构与执行效率仍需优化 3. 大家在代码协作过程中还不够熟练，使用git管理版本时出现了一些逻辑冲突和混乱的地方 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 制定统一的接口规范，推动接口对齐及联调 - 和组员进行沟通，通过AI的建议调整冲突的版本 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 按分工继续推进编码工作； - 统一前后端接口规范，包括请求参数与返回格式； - 结合云端 AI 调用方案调整后端对接逻辑，缩短模型响应时间； - 开始进行测试，并根据测试中出现的问题进行调整 |  |  |  |  |