| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李宣莹 | 时间 | 2026.4.14 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 完成系统需求规格说明书的评审，并根据老师的评审要求进一步修订SRS - 开始进行系统架构设计工作 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 架构设计的各模块相对独立，缺乏有效联动 - 文书工作包括SRS和设计文档缺乏一定的规范性 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 小组成员间同步各模块设计进度、思路，关注模块间衔接问题 - 后续的文档撰写应注意规范性，包括内容规范和学术规范（版面） |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 对负责的模块开展设计工作，包括模块内部流程设计、接口定义、数据结构设计等内容，同步撰写相关设计文档，确保设计内容符合需求规格要求 - 加强团队沟通，主动对接各模块设计人员 |  |  |  |  |