| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 彭嘉辉 | 时间 | 2026/5/10 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 完成软件编码工作量划分微调 - 基本完成后端AI部署与前端部分页面的编码 - AI部署调用完成初步测试 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 本地部署Qwen3-0.6b响应较慢，能力较弱 - 前端各页面设计需要进一步统一 - 前后端接口仍需对齐 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 进一步沟通，完善前端设计与接口对接 - 探索AI模型调用云端API的部署方式 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | - 进一步根据分工完成软件编码 - 小组会议讨论，完善前端设计与前后端接口对齐 - 准备开发Ai模型云端API调用的链路 |  |  |  |  |