| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 魏杨广 | 时间 | 2026/5/20 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 测试任务划分，测试相关文档编写 - 设计完成相关测试用例，分派成员测试 - 代码bug解决，功能微调 - 检查仍然存在的问题，然后执行修改 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 相关功能需求不能够100%完成 - 当前页面设计在视觉效果上仍有提升空间。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 一、针对功能需求未100%完成 - 提前明确优先级：核心功能必须完成，低优先级需求可延后，避免追求完美影响整体进度。 - 需求评审前置：测试前先确认需求是否可实现，提前标记无法完成的部分。 - 预留补充实现时间：在测试周期中留出1-2天用于功能补齐。 二、针对页面视觉有提升空间 - 增加UI走查环节：在测试中加入专门检查页面样式、对齐、配色的问题列表。 - 建立简单视觉标准：统一字体、间距、颜色规范，按标准验收。 - 提前邀请相关人员体验：在测试阶段让产品、设计人员一起看效果，集中修改明显问题。 |  |  |  |  |
| 小组工作总结 | 本周小组工作汇报： - 完成测试任务划分及测试相关文档编写，设计并分派测试用例给成员执行。 - 解决代码中的Bug并进行功能微调，对仍然存在的问题进行检查并执行修改。 - 当前部分功能需求未能100%完成，后续将通过提前明确优先级、需求评审前置、预留1-2天功能补齐时间等方式改进。 - 当前页面视觉效果仍有提升空间，后续将增加UI走查环节、建立简单视觉标准、邀请产品及设计人员参与体验并集中优化。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 下周工作计划： - 召开项目组会（15分钟），由项目经理汇报上周工作进展、本周计划及存在问题。 - 整理项目过程管理情况，包括任务分解、系统测试分工及周报提交。 - 检查开发环境、设计工具使用情况，确认配置管理与文档提交进度。 - 继续开展系统测试：编写或完善测试计划与测试用例，执行测试并记录结果，推动问题改进。 - 开始准备项目总结报告。 - 检查各项目整体进展与现存问题，针对功能未完成和视觉优化问题落实改进措施 |  |  |  |  |