| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 林彤 | 时间 | 2026.5.27 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 执行功能测试用例，覆盖登录、创建班级、加入班级、教学计划生成、考核题生成等核心流程，并截图保存结果。 - 完成性能测试方案的准备，包括并发场景和指标设定。 - 整理测试过程中发现的问题，与后端同事沟通确认。 未自由操作测试（异常场景）只做了一部分，未全部跑完。 性能测试未实际执行（因环境问题）。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 测试环境偶尔不稳定，影响测试进度。 部分接口返回较慢（比如生成教案），需要等待较长时间。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 优化网络 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 完成剩余功能测试和自由操作测试。 - 跟进已发现的问题，确认修复情况。 - 整理测试截图和记录 |  |  |  |  |