| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李宇 | 时间 | 2026.4.14 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： 1. 完成系统需求规格说明书的评审，并根据老师的评审要求进一步修订SRS 2. 开始进行系统架构设计工作2.继续进行需求分析，形成完成的SRS 3. 继续完善SDD 未完成内容： - SDD评审 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 架构设计的各模块相对独立，缺乏有效联动 2. 文书工作包括SRS和设计文档缺乏一定的规范性 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 小组成员间同步各模块设计进度、思路，关注模块间衔接问题 2. 后续的文档撰写应注意规范性，包括内容规范和学术规范（版面） |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 改进SRS - 完善SDD，准备下一次的评审 |  |  |  |  |