| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 魏杨广 | 时间 | 2026/4/8 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 再次修改软件需求规格说明书，细化各部分内容。 - 完成了需求规格评审答辩，顺利推进项目阶段性工作。 - 安排这三周设计阶段的小组分工，明确各模块分工与时间节点。 - 细化项目设计内容 - 讨论SDD 的结构，完成初步模板的设计 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 项目整体进度整体偏快，部分环节时间安排可能会导致相关关键步骤的遗漏。 - 软件需求规格说明书内容部分内容仍然需要进一步微调，需进一步补充完善。 - 组长过于民主管理，有些时候需要直接安排分配任务，从而压缩任务安排时间。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 加强项目进度跟踪，细化各阶段时间节点，提升进度可控性。 - 注重项目细节打磨，鼓励成员在后续工作中提升质量标准，确保项目成果质量。 - 民主讨论的制度固然很好，仍然需要记住更多时候需要组长自己拿定主意 |  |  |  |  |
| 小组工作总结 | 本周小组围绕项目需求阶段开展了系统性工作，取得以下进展： - 对软件需求规格说明书进行了新一轮修订，进一步补充和细化了各项内容 - 顺利开展了需求规格评审答辩，项目阶段目标按计划达成 - 完成了设计阶段的小组任务分配，明确了未来三周各模块的责任划分及时间安排 - 对项目设计内容进行了深入细化，逐步明确各环节技术细节 - 讨论了软件设计说明书的文档框架，并完成了初步模板的搭建 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 下周小组将聚焦于软件过程管理的规范与执行，具体安排如下： - SDD初稿撰写，基于模板完成第1-3章（引言、总体设计、模块划分），各组员提交各自模块内容 - 模块接口定义，明确各模块之间的输入输出、调用方式，需要前后端一起讨论 - 数据库设计，完成ER图、表结构设计初稿 - UI/原型设计，完成主要页面原型图 - 进度跟踪表更新，建立设计阶段进度跟踪表，记录每日/每周完成情况，用于后续风险控制 |  |  |  |  |