| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 魏杨广 | 时间 | 2026/5/13 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 软件编码工作量汇报 完成了本周编码任务的工作量统计与汇报，数据清晰、进度可追溯。 - 软件编码工作量划分微调 根据实际开发进度，对个人承担的任务模块进行了小幅调整，提升了开发效率。 - 基本完成主体功能模块 - 前端页面设计与后端服务设计均已落地，完成前后端联调基础。 - 成功替换并部署 DeepSeek-V4 模型，替代原有 Qwen 方案，实际响应时间达到 100ms 级别，满足实时交互需求。 - 初步测试与 bug 修改 完成首轮功能测试，修复了若干前端交互与模型调用相关的缺陷，系统稳定性提升。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 部分接口尚未完全对齐，存在字段或返回格式不一致的情况。 - 当前页面设计在视觉效果上仍有提升空间，不够美观。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 持续调研更优的前端页面设计方案，提升用户体验。 - 尽快完成接口对齐工作，统一前后端数据交互规范。 - DeepSeek-V4 已解决响应时延问题，后续重点关注模型稳定性和并发表现。 |  |  |  |  |
| 小组工作总结 | 本周小组围绕项目需求阶段开展了系统性工作，取得以下进展： - 软件编码工作量总结与分工微调 完成了编码工作量的整体汇报，并对组内任务划分进行了小幅优化，提升了任务匹配度。 - 主体功能模块基本落地 - 前端页面与后端服务的设计工作均已完结，初步形成可交互原型。 - 成功部署 DeepSeek-V4 模型，替代原有 Qwen 方案，实际响应时间降至 100ms 级别，显著提升系统响应效率。 - 初步测试与缺陷修复 开展了首轮功能测试，针对前端交互、接口调用、模型响应等环节暴露的 bug 进行了修复，系统稳定性有所提升。 - 现存问题与改进措施 - 模型部署优化：原 Qwen3.0-0.6b 本地部署响应偏慢（约10秒级），已替换为 DeepSeek-V4，响应性能满足实际使用要求。 - 接口对齐：部分接口存在不一致问题，已列入修复清单，预计下周完成对齐。 - 页面美观度：当前界面风格偏基础，后续将持续调研更优的前端设计风格，提升用户体验。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 下周小组将聚焦于软件过程管理的规范执行与功能推进，具体安排如下： - 按照软件代码分工任务有序推进后续开发 依据当前任务划分，持续推进前端、后端、模型集成等模块的编码与联调工作，确保进度可控。 - 基于实际开发模式开展详细设计与编码实现 结合当前采用的迭代开发模式，完成模块级详细设计文档，并按计划推进编码实现，确保设计与代码保持一致。 - 工作量检查与动态再划分 下课前对各成员实际完成工作量进行核查，结合任务进度与完成质量，动态调整后续任务分配，确保资源合理利用与项目均衡推进。 - 推进接口对齐与前端优化 - 完成尚未对齐的接口修复与统一。 - 调研并落地至少一版优化后的前端界面设计，提升整体视觉效果与用户交互体验。 - 模型集成稳定性测试 对 DeepSeek-V4 模型在多轮对话、高并发场景下进行压力测试，确保响应性能与系统稳定性满足上线要求。 |  |  |  |  |