| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 林彤 | 时间 | 2026.5.20 | 团队项目名称 | 智教魔方 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 设计并精简功能测试用例12条（FT-001~FT-012），覆盖认证、班级、备课、考核、试卷、批改、管理等核心模块。 - 设计性能测试方案，输出6个关键场景（PS-001~PS-006），明确P90、错误率等指标。 - 编写标准化测试表格，结合需求跟踪矩阵验证覆盖率。 未完成的内容： - 未实际执行测试用例并填写结果。 - 未搭建自动化测试框架（pytest/locust）。 - 未实现LLM mock模块。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 真实LLM服务时延波动大，需mock。 测试环境配置及多角色账号缺失。。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 优先实现LLM mock与测试数据准备脚本。 将核心用例纳入CI自动回归。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 执行功能测试用例（FT-001~FT-012），跟踪缺陷。 - 搭建locust环境，执行性能测试并收集指标。 - 开发LLM mock服务模块。 - 编写测试报告，与后端对齐接口字段。 |  |  |  |  |